**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень основных данных и требований** | **Содержание основных данных и требований** |
| 1 | Заказчик | АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» |
| 2 | Основание для разработки | Рапорт на имя Руководства АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан». |
| 3 | Вид работ, услуг | Разработка проектно-сметной документации с проведением экспертизы, разработки интерьер-дизайна здания по объекту: «Капитальный ремонт здания Хорезмского областного филиала АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»» |
| 4 | Источник финансирования | Собственные средства Банка |
| 5 | Ориентировочная стоимость проектирования | 45 600 000 сум с учетом НДС |
| 6 | Наименование проектной организации | Определяется по итогам конкурса |
| 7 | Требование к участнику | Для участия в конкурсе данного проекта необходимо:  - Иметь соответствующие лицензии Министерства Строительства РУ  - Наличие оборудования, компьютерной, вычислительной и измерительной техники, многофункциональных принтеров, необходимых для генерального проектирования;  - Наличие квалифицированных инженерно-технических работников не менее 8 человек (архитектор, инженер конструктор, инженера ОВ, ВК, ЭО, ОПС, специалист-сметчик, дизайнер).  - Опыт работы в аналогичном проектировании в роли генпроектировщика или субпроектировщика за последний 2 года (прилагать подтверждающие документы). |
| 8 | Не допускаются к участию конкурса | -находящиеся в состоянии судебного разбирательства с заказчиком;  -находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей;  -должна отсутствовать просроченная дебиторская задолженность перед бюджетом и поставщиками. |
| 9 | Срок начало и окончания работ | Начало с момента поступления аванса на счет исполнителя, окончание через 30 дней. |
| 10 | Основные объёмы работ | Составления сметы, проведения экспертизы с соблюдением всех действующих нормативных документов по строительству, СНиП и ГНиП и согласно дефектному акту по данному объекту.  Сбор исходных данных необходимых для проектирования осуществить на месте дислокации объекта |
| 11 | Требования к безопасности выполнения работ | Руководствоваться требованиям нормативных документов. Соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенических норм. |
| 12 | Требования по обеспечению финансирования | 30% аванс, 70 % финансирование после положительной экспертизы. |
| 13 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов | Заказчику передаётся согласованная в установленном порядке на бумажном виде и на электронном носителе все альбомы рабочих чертежей и сметные документации. |